STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Jednostka ewidencyjna - Działoszyce - obszar wiejski

Powiat: pińczowski

Województwo: świętokrzyskie

Symbol terytorialny GUS: 260801_5

wrzesień 2009 r.

Spis treści:

- Wykaz przepisów prawnych i technicznych

- Charakterystyka obiektu

- Zakres przewidywanych prac do wykonania

- Źródło danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania

- System, w którym będzie prowadzona ewidencja gruntów i budynków

- Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac

- Przewidywany termin wykonania prac

- Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób finansowania

1. PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE:

- Ustawa z 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. -jednolity tekst z późniejszymi zmianami )

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837)

- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, zmiany Dz. U. 18 poz. 170 z 2002 r.)

- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000 r. . z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 , poz. 1118

z późniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz - krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297 z późniejszymi zmianami )

- Zarządzenie Nr 16 Głównego Geodety Kraju w sprawie wytycznych techniczno - organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków z dnia 3 listopada 2003 r. wprowadzające do stosowania "Instrukcję G5".

- Pismo Głównego Geodety Kraju Nr KZ.S03-187-04 z dnia 22 grudnia 2004 r.

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami )

- Wytyczne wykonania stanowiące załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

Użyte w projekcie określenia oznaczają:

-ustawa -ustawę z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne

-rozporządzenie -rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa

z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

-budynek -obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu standardowej klasyfikacji i nomenklatury wprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

-lokal -samodzielny lokal mieszkalny lub lokal o innym przeznaczeniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

2. Charakterystyka obiektu:

2.1.Położenie

Jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski położona jest w południowej części Wyżyny Małopolskiej. Rzeźba terenu jest zróżnicowana. Lasy zajmują około 12% ogólnej powierzchni jednostki ewidencyjnej.

Jednostka ewidencyjna podzielona jest ciekami wodnymi :  Sancygniówką i Jakubówką .

Nie tylko wspaniała przyroda jest cechą jednostki ewidencyjnej ale i zabytki architektoniczne. Do najważniejszych obiektów zaliczyć należy obiekty sakralne takie jak:  Kościół Parafialny w Sancygniowie oraz Kościół Parafialny w Dzierążni , Kościół Parafialny w Wolicy . Inne to : zespół pałacowy w Sancygniowie , kurhan w Szczotkowicach . Malownicze zabudowania i ruiny  są świadectwem świetności tych terenów w minionych epokach. W północno - wschodniej części gminy Działoszyce znajduje się otulina Kozubowskiego Parku Krajobrazowego .

2.2.Dane ogólne

Powierzchnia jednostki ewidencyjnej Działoszyce - obszar wiejski wynosi 10392 ha

Mapa ewidencyjna w postaci bazy działek i konturów oraz warstw dla obszaru dwóch obrębów w systemie Ewmapa:

Marianów i Szyszczyce

Mapa ewidencyjna hybrydowa - pozostałe obręby

Ilość działek ewidencyjnych 10501

Ilość jednostek rejestrowych 5013

Orientacyjna liczba budynków mieszkalnych jednorodzinnych i innych  5950

Orientacyjna ilość budynków mieszkalnych wielorodzinnych  2

Orientacyjna ilość lokali w budynkach wielorodzinnych  8

Liczba budynków zwektoryzowanych na warstwach mapy numerycznej 321

Liczba budynków na sekcjach mapy zasadniczej do zeskanowania  5531

Orientacyjna liczba budynków do pomiaru w terenie 421

Ilość obrębów w jednostce ewidencyjnej 36.

2.3.Analiza stanu istniejącej ewidencji gruntów:

Ewidencja gruntów na obszarze jednostki ewidencyjnej Działoszyce - obszar wiejski została założona w latach 60 tych XX wieku . Prace dotyczące aktualizacji operatu ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Działoszyce - obszar wiejski przeprowadzono w obrębach Bronocice , Bronów , Chmielów , Iżykowice , Jakubowice , Januszowice , Ksawerów , Kwaszyn , Lipówka , Opatkowice , Pierocice , Sancygniów , Stępocice , Szczotkowice , Świerczyna , Wola Knyszyńska poprzez weryfikację danych ewidencyjnych. W obrębach Szyszczyce , Marianów /operat 3038-29/71/ i Wymysłów / operat 3038-360/73 / przeprowadzono prace scaleniowe w latach 1969-1973 .

Mapę zasadniczą na obszarach zurbanizowanych jednostki ewidencyjnej Działoszyce - obszar wiejski założono w latach 80 i 90 XX wieku w skali 1:500 i  l: 1000, w oparciu o osnowę szczegółowa III klasy.

Modernizację operatu ewidencji gruntów w systemie Ewmapa wykonano w latach 2000-2001   w oparciu o istniejącą dokumentację geodezyjną dla wyżej wymienionych dwóch obrębów Szyszczyce i Marianów na podstawie operatu scaleniowego . Współrzędne punktów załamania granic dla tych dwóch obrębów przyjęto z operatu scaleniowego , współrzędne punktów granicznych działek podzielonych po wykonaniu mapy ewidencji gruntów w postaci numerycznej, wprowadzono z operatów jednostkowych. Współrzędne punktów załamań konturów klasyfikacyjnych pozyskano z wektoryzacji rastrów mapy ewidencji gruntów zawierającej gleboznawczą klasyfikację gruntów. Budynki pozyskano poprzez wektoryzację skalibrowanego rastra  mapy zasadniczej opracowanej w skali 1:1000. Dla obrębu Wymysłów / operat 3038-360/73 / oraz arkusza I obrębu Dziekanowice / operat 3102-59/62 / w zasobie znajdują się dane umożliwiające  wyliczenie współrzędnych punktów granicznych działek . Mapa ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej  Działoszyce - obszar wiejski wykonana jest dla 33 obrębów jako mapa hybrydowa zawierająca centroidy numerów działek na warstwach, a dane liniowe (granice działek i klasoużytków) w postaci skalibrowanego rastra monochromatycznego w systemie Ewmapa. Ocenia się, że na sekcjach mapy zasadniczej  brakuje  około 10% budynków w treści mapy zasadniczej, głównie z powodu  niedopełnienia przez inwestorów obowiązku inwentaryzacji powykonawczej budynków lub  braków  treści mapy .

3. Zakres przewidywanych prac do wykonania:

Uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych w zakresie budynków i lokali

-analiza  i wybór danych źródłowych

-zgromadzenie danych  w zakresie ewidencji budynków

-ustalenie stanów prawnych nieruchomości budynkowych i lokalowych

-założenie ewidencji budynków dla jednostki ewidencyjnej

-uruchomienie systemu komputerowego umożliwiającego aktualizację baz danych ewidencyjnych, tworzenie raportów obrazujących dane ewidencyjne  oraz udostępnianie danych ewidencyjnych zgodnie z § 19 i § 20 rozporządzenia

-w przypadku stwierdzenia przecinania budynków liniami granicznymi działek ewidencyjnych (dla budynków leżących w pobliżu granic lub stykających się z liniami granicznymi) dokonać należy weryfikacji  treści mapy  numerycznej ze stanem wynikającym z dokumentacji źródłowej ewidencji gruntów i stanem faktycznym istniejącym  na gruncie poprzez pomiar bezpośredni w terenie. Geodezyjne prace pomiarowe w zakresie usytuowania brakujących budynków oraz tych, których ściany powinny pokrywać się z granicą zostaną  przeprowadzone w trybie pomiaru uzupełniającego w oparciu o przepisy instrukcji technicznej G-4

-utworzenie obiektów budynków w bazie mapy numerycznej

-szczegółowy zakres prac zostanie określony w warunkach technicznych

Wektoryzacja  granic działek ewidencyjnych

Dla obiektów posiadających hybrydową mapę ewidencji gruntów należy rozważyć dokonanie wektoryzacji treści mapy ewidencyjnej w oparciu o istniejące rastry mapy ewidencyjnej  , opracowanie LPIS  z wykorzystaniem opracowanych rastrów mapy zasadniczej .

Aktualizacja użytków gruntowych

-dokonać aktualizacji użytków gruntowych w zakresie użytków dotyczących terenów zabudowanych (B-R, B-Ps, B-Ł, B, Ba, Bi, Bz, Br, Bp).

-wprowadzić zaktualizowane dane do bazy konturów oraz na warstwy systemu Ewmapa /obręby :Szyszczyce i Marianów / ,  dla pozostałych obrębów zaktualizować rastry mapy ewidencyjnej oraz warstwy systemu Ewmapa

-wprowadzić zaktualizowane dane do bazy części opisowej  ewidencji gruntów Ewopis.

Doprowadzenie do zgodności oznaczeń gleboznawczej klasyfikacji gruntów z instrukcją techniczną G-5 (§ 13.1.)

-zmiana oznaczeń gruntów stanowiących użytki rolne wcześniej nieklasyfikowane zajęte pod rowy melioracyjne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione śródpolne poprzez ich włączenie do przyległych dominujących konturów klasyfikacyjnych.

-zmiana oznaczeń gruntów pod stawami wybudowanymi na gruntach objętych gleboznawczą klasyfikacją gruntów

-zmiana oznaczeń klasoużytków występujących w dotychczasowej ewidencji gruntów jako RzVI, RVIz PsZVI itd.

-wprowadzenie dokonanych  zmian  zarówno w części graficznej jak i opisowej ewidencji gruntów.

4. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania:

-materiały i informacje zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

-wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych

-dane zawarte w innych ewidencjach i rejestrach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez sądy, organy administracji publicznej oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne

-dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez zainteresowane osoby, organy i jednostki organizacyjne

-dane zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej gromadzonej i przechowywanej przez organy administracji publicznej

-wyniki oględzin

5. System, w którym prowadzona będzie ewidencja gruntów i budynków :

-część opisowa ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzona w systemie informatycznym Ewopis dla Windows dostosowanym do wymogów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

-część graficzna ewidencji gruntów i budynków będzie prowadzona w systemie informatycznym Ewmapa dla Windows spełniającym warunki systemu obiektowego

6. Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy prac:

Wykonawca prac wyłoniony zostanie w trybie Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7. Przewidywany termin wykonania prac:

Termin wykonania całości prac technicznych  - przewiduje się na dzień 30.09.2011 roku.

8. Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób finansowania:

Przewidywany koszt wykonania prac szacuje się na kwotę                        zł.

Opracowanie zostanie sfinansowane z dotacji celowych Skarbu Państwa przeznaczonych na prace geodezyjne oraz ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Załączniki:

mapa przeglądowa jednostki ewidencyjnej Działoszyce - obszar wiejski

w skali 1:25000

STAROSTA PIŃCZOWSKI:

UZGODNIONO: